PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Đặng Đức Tín | Mã sinh viên | N25DTCN113 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom | US-01 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo và phân công hệ thống, để nhân viên thu gom biết rõ ca làm việc và tuyến đường cần thực hiện |
| Vận hành thu gom | Theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến | US-02 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến theo thời gian thực trên bản đồ, để kịp thời điều chỉnh và bổ sung lộ trình thu gom khi có thùng rác bị quá tải |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| I – Independent | US-X gom quá nhiều nghiệp vụ khác nhau phụ thuộc lẫn nhau trong cùng một câu, không thể phát triển hay bàn giao độc lập |
| S - Small | Phạm vi của US-X quá rộng, bao gồm các chức năng của nhiều vai trò và nhiều sprint khác nhau, không thể ước lượng chính xác và hoàn thành gọn gàng trong một sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn nhận thông tin phân công lộ trình thu gom trên ứng dụng, để nắm rõ danh sách các điểm gom rác cần đi trong ca làm |
| US-X2 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến, để phát hiện các thùng rác đầy cần ưu tiên xử lý |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Đây là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để hệ thống vận hành luồng nghiệp vụ cơ bản nhất trong MVP |
| US-02 | Could | Dữ liệu cảm biến tự động là tính năng nâng cao, MVP ban đầu chỉ cần điều phối thủ công theo lịch trình cố định là hệ thống đã hoạt động được. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom A đã đăng nhập vào ứng dụng và đã được phân công phiếu lộ trình hợp lệ LT-001 | Nhân viên A nhấn mở xem chi tiết phiếu lộ trình LT-001 | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin ca làm việc: thời gian bắt đầu, danh sách các điểm cần thu gom, trạng thái phiếu và nút thao tác “Nhận ca” |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống không hiển thị nội dung chi tiết lộ trình, hiển thị thông báo lỗi “Bạn không có quyền truy cập vào lộ trình này” và điều hướng người dùng quay về trang chủ |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là tiêu chí xác định 1 User Story DoD là tiêu chí chung của mọi User Story

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 SP | Nghiệp vụ quản lý biểu mẫu, lưu trữ lộ trình và gán nhân sự ở mức độ phức tạp trung bình, tương tác CSDL vừa phải |
| US-02 | 8 SP | Độ phức tạp và rủi ro kỹ thuật cao hơn do phải xử lý kết nối nhận dữ liệu định kỳ từ thiết bị IoT cảm biến và hiển thị thời gian thực lên bản đồ |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên lấy số nhỏ nhất và lớn nhất để hỏi tại sao lại chọn 2 số đó, sau đó sẽ thảo luận tiếp để đưa ra phương án

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 6*10=60 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP |  |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tổng giờ công |  |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?